1、壬子港藻水分离站陈藻工艺改造及能力提升工程。已于3月底前完工并验收。
    2、钱巷浜上游箱涵清淤工程，已于4月底前完工。
    3、2017年沿湖重点蓝藻打捞点清淤工程。已于4月底前完工。
    4、大箕山蓝藻打捞平台及挡藻围隔工程，已于4月底前完工。

