2021年9月重点工作推进情况和2021年10月主要工作安排
	9月
重点工作
推进
情况
	1、抓好优美环境合格区建设
推进情况：4-8月份（1-3月份不列入考核）优美环境合格区合格率98.51%，优良率76.12%，平均分79.99，考核得分80.54，成绩暂列全市考核第二。
2、实施市容环境秩序百日攻坚集中整治行动
推进情况：累计查处无证设摊、占道（店外）经营7500余处，整治杂物乱堆放2.8万余处，清理“三乱”小广告23万余处，清除暴露垃圾1000余处，约4500余吨。
3、抓好背街小巷环境整治和主要道路包装出新工作
推进情况：38条背街小巷环境综合整治中，15条背街小巷整治基本完工，8条进场施工，5条已完成前期手续准备进场，其余道路前期手续中；7条主要道路包装出新工程，2条基本完工，2条进场施工，2条准备前期手续中，1条进入招投标阶段。
4、抓好“美丽宜居街区”建设工作
推进情况：胡山路绿化景观提升改造工程已完成大半，安泰路道板、广场及停车位提升改造、富安花园A块小游园、胡埭人民公园南侧围墙建设均已完成。
5、抓好巷长制、片长制和城市管理物业化工作
推进情况：巷长、片长全部上岗履职，西郊市场等15个片区正式实施城市管理物业化。
6、抓好美丽河湖建设
推进情况：21个完善河湖岸线基础设施项目，目前已完成5个项目，10个项目进场施工，6条进入方案设计和立项招标阶段。
7、抓好生活垃圾分类工作
[bookmark: _GoBack]推进情况：已完成北桥人家等20个“四分类”小区基础设施建设，实施垃圾无害化、减量化、资源化，今年累计收运处置餐厨废弃物0.77万余吨、易腐垃圾（含居民厨余垃圾）1.24万余吨、建筑垃圾7.4万余吨，收运有害垃圾9.9余吨。
8、抓好公厕新（改）建工作
推进情况：深入推进“厕所革命”，高品质完成公厕新（改）建9座，其中一类公厕完成2座，20座公厕施工中，剩余29座正在推进。
9、实施停车秩序常态化治理
推进情况：截至目前，全区新增1568个公共停车泊位，新增7家企事业单位实行“错时停车”、8条道路实施“分时停车”。加快推进停车收费管理一体化工作，配备城市保安520人，录入停车泊位23205个。
10、抓好区级城市精细化管理“红黑榜”打分工作
推进情况：发布第八期“红黑榜”，运河外滩、大渲北苑、湖滨商业街等6个项目列入“红榜”，独月路、苏豪国际、青山支路等9个项目列入“黑榜”。围绕“市容环卫责任制履行”、“生活垃圾分类”、“停车秩序管理”开展第九期“红黑榜”测评打分工作。
11、抓好中秋节期间市容保障、卫生城市和文明城市迎检工作

	9月存在问题
	

	10月
主要
工作
安排
	1、抓好优美环境合格区建设，持续提高管理单元优良率。
2、深入推进市容环境秩序百日攻坚集中整治行动，落实文明城市常态长效管理。
3、以“美丽宜居街区”建设为抓手，统筹推进背街小巷环境整治、主要道路包装出新、绿化景观提升等重点任务。
4、抓好停车秩序管理、规范管理队伍人员作风。
5、抓好城市管理物业化工作，加快引进优质物业公司进场。
6、抓好环境卫生管理工作，推进垃圾分类、公厕新（改）建、道路保洁提标等。
7、抓好国庆期间市容保障和节点营造工作。
8、抓好城市管理领域安全生产工作。
9、抓好疫情防控常态化工作。




