2023年滨湖区交通运输局
1-9月民生实事项目推进情况

一、推进情况：
    1、敦睦路（震泽路-高远路）总投资1200万元，全长约270米，红线宽度为20米，建成后改善蠡湖大道以东地区交通状况，提升周边居民出行便利性。
项目推进：桥梁北侧管线基本完成，路基施工至灰土第二层，桥梁灌注桩完成。
2、高远路（敦睦路-五湖大道）总投资1499万元，全长约270米，红线宽度约14米，建成后改善蠡湖大道以东地区交通状况，提升周边居民出行便利性。
项目推进：雨污水管、路灯基础完成。
3、和风路（五湖大道-敦睦路）总投资1438万元，全长516米，宽30米，建成后改善蠡湖大道以东地区交通状况，提升周边居民出行便利性。
项目推进：管线、路基灰土完成。
4、前杨道（震泽路-清晏路）全长450米，宽20米，总投资2600万元，建成后改善蠡湖大道以东地区交通状况，提升周边居民出行便利性。
项目推进：施工中，已完成前期手续，进场施工准备中。


