2024年民生实事项目半年度推进情况
一、全区城市绿道建设
[bookmark: _GoBack]山水城大浮全挑空栈道、白石里段全挑空栈道、军嶂古道、胡埭镇人民路（富安小区南面游园）、胡山路（状元浜小游园、新开河公园）、规划路（半夜浜亲水步道）、荣巷街道青龙山西塘、钱巷浜绿道、蠡湖街道蠡太路两侧绿道等已完工；度假区十里明珠堤、山水城五湖游园绿道、胡埭镇富康路（街头小游园）、河埒街道稻香滨河步道正在施工中。
二、城市管理提质项目
8所新改建公厕中，鸿桥路育红小学公厕新建项目已完工，千波桥公厕、仙河苑五期公厕、观湖铂庭公厕、梁清路梅园公厕等4所公厕正在施工中，人民公园西侧公厕、月秀花园公厕等2所公厕正在做施工前准备工作；西园弄和青龙山支路背街小巷品质提升项目正在施工中，杨南东路背街小巷正在招标；新增公共停车泊位2544个(长桥停车场)，分时停车道路已经完成2条，错时停车单位7个。
三、构筑百姓安全“防火墙”
新建市政消火栓150个，度假区正在进行合同签订等工作，山水城、胡埭镇准备进场施工；河埒消防中心已完成交付。
