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	1.深入开展低空经济工作
推进情况：对区内低空经济领域重点场景进行系统梳理，汇总相关重点企业场景能力信息。促成羲翎科技公司与拈花湾、灵山景区达成合作意向，协调水利等有关部门解决拈花湾布设点位问题，准备开展无人机商业配送服务。紧盯项目招引，前往天津、西安、景德镇等地调研，深入洽商一飞智控项目落地具体事项。全面梳理滨湖区低空经济发展情况，谋划明年重点工作。
2.推进山水东路改造提升工程
推进情况：根据第四次山水东路科创谷推进工作会议纪要，完成山水东路改造提升工程项目建议书招投标、报批工作。会同有关部门召开山水东路（具区路～震泽路）改造提升工程项目进度协调会，预排项目时间表。筹备山水东路改造提升项目开工仪式相关事宜。
3.积极做好农村公路工作
推进情况：完成2024年全区农村公路管养补助经费的拨付，准备召开区农村公路工作会议。 围绕超长期特别国债发行，结合项目储备库、各板块道桥建设三年计划以及全区断头路、瓶颈路等道桥项目，持续与农业农村局、板块开展农村公路“改造焕新”项目对接包装工作。                        
4.推进陆马公路日常养护工作
推进情况：做好陆马公路技术状况评定及桥梁检测工作，推进陆马公路纳入341省道网相关工作。
5.推进机动车维修行业钣喷集约化发展工作
推进情况：会同集中钣喷中心项目攻坚支部对中升(无锡)汽车维修服务有限公司（钣喷中心）上门指导1次，根据GBT16739-2023《汽车维修业经营业务条件》新国标对企业制作机动车维修经营备案材料进行合规化指导，指出了企业需要增补和完善的方面。对企业在安全生产、污染防治、车辆维修质量管控、经营服务规范等方面提供了政策指导。目前已具备钣喷作业条件，已开始试营业。
6.推进重型载货车辆智能监控设备安装应用
推进情况：2024年主防安装任务为968辆，截至目前完成主防安装数1004辆，已完成全年任务。
7.持续推进治超工作。
推进情况：12月共计出动执法人员426人次，检查车辆80辆，处罚超限超载车辆20辆，卸驳载超限超载货物670.38吨（其中：百吨王1辆，卸驳载超限超限货物124.74吨）。
8.扎实开展重点行业领域安全生产治本攻坚三年行动
推进情况：组织召开区重点普货运输企业风险填报培训暨交通运输安全监管规范化履职交流会，推进行业安全生产监督管理工作系统化、规范化、标准化，提升行业安全生产治理能力；做好中央生态环境保护督察整改工作。
9.深入打好交通运输领域污染防治攻坚战
推进情况：根据工作部署要求，累计出动检查人员66人次，检查企业29家次，督促企业落实汽修作业“三废”处置、干散货码头扬尘管控等措施，加强港口污染防治工作监督检查，指导港口码头进行整改。12月港口岸电共计使用313次，接电时长5267.96小时，用电量1937.91千瓦时；共接收船舶生活垃圾323单0.6737吨，生活污水320单25.4232立方米，含油污水23单1.7613立方米。
[bookmark: _Hlk97297553][bookmark: _Hlk109634884]10.规范行政执法行为工作开展情况
推进情况：出台新修订的《无锡市滨湖区交通运输重大行政执法决定法制审核办法》。开展重大行政执法案件法制审核11起。组织完成滨湖区交通运输局2024年度“双随机、一公开”监管工作，共计完成随机抽取执法人员188名，抽查企业94家。组织完成2024年度“互联网+监管”事项19项。对接局法律顾问开展局属单位合同合法性审核8起。
11.做好水运无锡相关工作
推进情况：持续做好优化支线航道定级相关工作，及时报送相关统计数据；按要要求报送加快打造更具特色的“水运无锡”无锡三年行动计划（2023—2025年）重点工作调度表；召开专家评审会审议滨湖区游船游艇停靠点建设发展研究课题，并论证通过。
12.持续推进“双联双提”相关工作
推进情况：针对完成有难度的“铁路运输量指标”，积极对接协调市交通局实现数据调配，继续对接无锡班列公司（西站物流），及时掌握滨湖区铁路货运基本情况。针对扣分难点“水路货运量指标”，积极与梁溪区交通局协调引进水路货运企业；积极拓展渠道，引入相关水运企业入驻滨湖区。
13.继续做好“公交都市”创建工作
推进情况：会同胡埭镇做好胡埭区域公交线路优化调整工作。继续推进无障碍站台建设的相关工作。完成滨湖区公共交通“风雨连廊”建设上报的相关工作。
14.做好全区寄递行业监管工作
推进情况：加强行业检查，截至目前共检查17次，出动47人次。在快递文化街区建立集中充电区，设立全市钠离子换电站首站示范基地，统一换电，规范管理。
15.推进X309沪宜路（叶家桥-常州界）改建工程
推进情况：完成X309沪宜路（叶家桥-常州界）质安监手续、施工许可办理，组织质安监技术交底工作，推动工程建设实施。
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	1.深入开展低空经济发展工作，加强企业招引力度，做好低空经济产业规划工作；
2.完成山水东路改造提升工程立项工作施工许可办理，推进项目开工建设；
3.持续开展重点行业领域安全生产治本攻坚三年行动；
[bookmark: _GoBack]4.抓好“黑榜”企业等违法问题突出企业的督办整改工作、开展大气污染过程应对工作和安全生产、污染防治信息报送，做好汽修、码头等重点领域污染防治工作；
5.做好农村公路管养工作，完成陆马公路日常养护招投标工作、推进滨湖区“公路医生进乡村”安全专项行动；
6.推进重型载货车辆智能监控设备安装应用；
7.组织开展全区快递旺季跨部门联合检查，做好全区电动自行车安全隐患整治行动相关工作；
8.继续做好治超工作；
9.落实好双联双提和公交都市创建任务；
10.持续做好X309沪宜路（叶家桥-常州界）改造工程监管工作，推动工程保质保量开展。



