无锡太湖国家旅游度假区（马山街道）2024年工作总结及2025年工作计划

（2024年10月）

中共滨湖区委、滨湖区人民政府：

现向中共滨湖区委、滨湖区人民政府上报无锡太湖国家旅游度假区（马山街道）2024年工作总结及2025年工作计划如下：

一、2024年工作完成情况

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是度假区推进“灵山湾生态城”建设的重要一年。今年以来，度假区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央和省市区委决策部署，在区委区政府的正确领导下，锚定目标、奋楫争先，齐心协力、攻坚克难，全力以赴推动经济社会平稳健康发展。1-9月，完成一般公共预算收入10.7亿元；完成规上工业总产值183.38亿元，同比增长10.1%；完成全社会固定资产投资47.47亿元，其中工业投入17.65亿元；完成规上服务业营业收入18.77亿元，同比增长14.9%；完成限额以上社会消费品零售额6.16亿元，同比增长17.2%；完成限额以上贸易总额19.41亿元，同比增长58.5%；完成进出口总额5.2亿美元；完成商务部确认到位外资1.43亿美元，为年度目标任务的106%；接待游园人数1056万人次。度假区在全市三类开发区综合指标排名中累计获得2次第一，获评市季季评二季度高质量发展流动红旗，区一季度真抓实干先进集体。具体工作及成效体现为以下方面：

（一）坚持深耕细作、量质并举，特色产业攀高逐新。一是产业基础扎实稳固。顺应文旅发展趋势，壮大首店经济、夜间经济、数字文旅，挖掘拈花湾“人间烟火夜市”、小南湾乡创园“鸟咖啡”等消费热点。举办2024无锡太湖女子半程马拉松、冠嶂森林步道全线贯通启用主题徒步等活动，首次承办第十二届环太湖国际公路自行车赛（无锡滨湖马山赛段），获颁本届赛事“城市贡献奖”。拈花湾文旅入选国家级文化产业示范基地。深耕医疗器械、合成生物等生命健康细分领域，新增税收亿元楼宇2幢（药明生物、辉瑞无锡），度假区1-9月生命健康产值113.88亿元，预计全年生命健康产业规模120亿元。举（承）办“第七届浙江大学校友创新创业大赛人工智能行业决赛暨2024滨湖区人工智能创新创业大赛”等重大活动8场。无锡国际生命科学园在全国生物医药产业园区综合竞争力排名跻身前50。二是产业项目提速扩容。健适医疗无锡生产基地二期项目部分主体封顶，预计明年一季度投产。辉瑞技改项目正在编制环评，辉瑞无锡工艺开发和培训中心项目已入驻。费卡华瑞多腔袋项目启动建设，预计2026年二季度实现商业化生产。无锡聚树总部项目已入驻，预计年内完成8000万元销售计划。高性能医疗装备产业园如期开工，预计2026年竣工。中国移动数据中心项目一期竣工投运。广源捷泰新能源动力电池组件项目、无锡专件纺机核心基础件智能制造工厂项目正在进行主体施工。四方友信、鑫致远项目正在办理施工许可证，即将启动建设。1-9月，完成市重点项目投资29.25亿元，完成率（年度目标的146%）全区第一。三是产业后劲积势蓄能。围绕生命健康、文化旅游、先进制造、低空经济等领域，招引落地超翼科技eVTOL总部和生产基地、玄刃科技总部、翠山嘉美艺术中心等重大项目5只，有序推进领健总部、导流式汽封智能核心装备制造、国药智能装备生产中心产业园等在谈项目8只。1-9月，新招引注册资本1000万元以上的规模企业60家，到位注册资本约4.27亿元。完成新招引总投资10亿元以上重大产业项目2个（超翼科技项目、二次碱锰电池研发产业化项目）。

（二）坚持创新引领、改革赋能，发展质效稳中提优。一是科创动能持续涌流。持续巩固企业创新主体地位，获评国家级专精特新企业2家、五星级上云2家、省级智能车间6家、市级绿色工厂3家，新增科技型企业130家。申报高企68家，申报率（102.2%）全区第一，成功迁入滨湖首家市外高企（班戈设备系统（苏州）有限公司）。强化创新人才引育，申报国家重大人才工程A类44人、博士后专项13人，省“双创”项目创新人才3人、创业人才2人、创新团队1个，市“太湖人才”项目创新类4人、创业类2人。二是改革攻坚持续推进。严格控制年度支出总量，出台《度假区严格落实党政机关过紧日子要求若干措施》，针对不同主体调整全面预算管理实施细则。深化国资国企改革，制定完善马山投控集团“三重一大”决策制度等文件，有序推进下属8家实体化子公司市场化运营；强化对马山投控集团和灵山集团的分类监管，将灵山系公司纳入国资监管体系。持续提升资产管理效能，完善资产租赁指导价制定，理顺具有经营功能的资产委托管理关系。三是要素保障持续完善。加大政策扶持力度，制定《关于无锡太湖国家旅游度假区融入太湖湾科创带引进区建设的政策意见》，并推动全区三类医疗器械注册证奖补政策性突破。加大金融赋能力度，与锡创投合作设立滨湖锡创健康基金，对健适医疗、智康弘义等重点培育企业累计出资达7250万元，并做好国联国康等基金投后管理工作。全力开展土地收储工作，高端智能装备、合成生物装备基地、电力设备基地、碧波新村等地块完成市政府征地转用批复，截至目前已出让工业用地4幅，出让数量排名全区第一。

（三）坚持生态筑基、区域统筹，城乡面貌焕彩出新。一是绿色生态底蕴更加浓厚。严格落实“三线一单”管控要求，1-9月完成华润分布式能源、方盛换热器改扩建等26个项目环评审批。有序推进治太工程，钱家渎精品河道创建、马圩片区雨污水管网提升改造等8项工程启动实施，中心横河精品河道创建项目、七里风光堤提升改造项目预计年内启动建设。1-9月直湖港省考断面水质累计达到Ⅱ类。深化“无废城市”建设，完成45家小微企业危险废物集中收集试点、6家“无废细胞”创建。二是空间谋划布局更加合理。围绕科学布局生产、生活、生态“三生空间”，开展自然资源空间格局研究编制，预计年内完成规划论证。基本完成马圩区域城市设计成果，加速启动马圩控规修编工作。完善马山景区详规调整，力争明年获得批复。古竹、群丰、嶂青等6个社区完成村庄规划编制论证，力争年内获得市政府批复。1-9月，完成地块房屋征收总建筑面积8.56万㎡，鑫致远项目地块、华瑞仓库地块、国联八棉庆发纺织地块3个市级攻坚拔点项目全部完成，确保完成全年10万㎡征收任务。三是城乡功能品质更加优越。睦邻中心正式运营。华东师范大学附属无锡滨湖学校正式启用。海吉亚医院预计年底主体封顶。十里明珠堤景观提升工程、碧波路新建工程、农田连片整治二期项目已竣工，庙下优品村项目预计今年11月竣工，振兴街改造、南湾村路改造、常乐路改造、庙西亲子农庄等项目有序推进。马山街道获评最干净街道半年度考核全区第一名。古竹获评省级特色田园乡村，群丰、和平获评江苏省宜居宜业和美乡村。古竹大桥桥下空间获评滨湖区城市精细化管理二季度“优秀项目”。

（四）坚持以人为本、多元治理，民生福祉提标扩面。一是兜底保障更全面。持续做好精准救助帮扶工作，发放低保、困境儿童等各类民生专项资金29.1万元，推动“福村宝”居民医疗互助扩围增效，实现特殊困难群众关爱探访100%覆盖率。深化养老服务机构标准化建设，实现社区居家养老服务中心100%标准化率。高质量推进“幸福餐厅”建设，实现所有社区老年人助餐服务全覆盖，助餐服务人数（次）全区第一，峰影助餐点申报区级示范性助餐点位、市级基层创新实践点。二是社区治理更高效。全面推进“把支部建进小区”，深化“滨锋驿家”“红邻执法工作站”建设，制定“一区两员三站”实施方案，“乐睦家园”党群服务中心建成使用，小区治理效能不断提高。加快推进马山街道宜居住宅整治改造工程，针对朝霞新村、峰影苑、栖云苑、履丰苑等6个老旧小区的一期项目预计年底完工，针对乐山新村、梅梁新村、迎晖新村等5个老旧小区的二期项目已完成立项。深化“五社联动”机制，成立乐山“乐邻基金”、古竹“竹心同行”社区基金，高质量实施“头雁善治”社区治理创新及公益创投项目，2个公益创投项目入围区级项目。三是安全稳定更有力。扎实推进度假区安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年）和2024年重点工作任务，围绕住宅消防、电动车消防、“厂中厂”等重点领域加大安全风险防范化解，区域本质安全水平不断提升。全面建成“多网融合、多格整合”的一网治理架构，完成乐山、栖云和迎晖3个社区的网格调整，按照“一格一员”配齐专职网格员47人，不断提升社会治理精细化水平。认真做好群众来访接待工作，积极化解延期交房、民工讨薪等复杂群体性事项，截至9月底，共接待群众来访97批869人次，矛盾化解率、群众满意度保持高位。

（五）坚持党建铸魂、提能善政，作风建设走深走实。一是夯实意识形态阵地。围绕党的二十大及各次全会精神等内容，召开党工委中心组学习13次，举办“一把手”上党课2次，听取意识形态工作情况汇报1次，意识形态专题学习2次。深化“读懂马山”全民阅读品牌，“读懂马山·湖蕴千年”阅读马拉松活动被认证为省级一类公益阅读推广活动。深化主流媒体合作，马山被央视等省级以上媒体宣传报道40余次。“魅力马山”微信公众号在全市乡镇街道新媒体影响力中保持前列。二是筑牢坚强组织堡垒。动态建优“1135”干部队伍，严格按照程序提拔干部50人，新招录公务员1名、选调生1名、事业人员6名。加快推进“吾+”人才安居工程，建成及在建人才公寓493套，设立无锡滨湖国际引才站（日本站），筑巢引凤打造人才高地。灵山“又见山”党建馆正式开馆，外包区工会联合会获评“全国模范职工之家”，外包区侨胞之家获评市级五星侨胞之家，龙头渚公园获评市级华侨文化交流基地。高质量完成年度征兵任务，本科毕业生比例、二次入伍人数均居全区前列。三是树立实干担当作风。坚持为基层减负、为实干赋能的鲜明导向，社区“1+1+N”考核体系进一步优化，机关各部门、国企事业单位的考核机制进一步健全，将考核结果与干部绩效、评先评优、提拔使用相挂钩，鼓励干部树牢履职尽责、敢为善为的作风。深入推进党风廉政建设，持续擦亮“马小清”廉政建设IP，将党纪学习教育成果转化为干部务实的成效更加凸显。

二、2025年工作计划安排

下阶段，度假区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实中央和省市区高质量发展总体要求，抢抓锡宜一体化、环太湖科创圈等重大战略契机，紧紧围绕“灵山湾生态城”目标定位，踔厉奋发、实干担当，努力推动度假区经济社会高质量发展迈上新台阶。

（一）坚定不移促创新，进一步提高发展内驱力。突出科技创新“首位度”，因地制宜培育发展新质生产力，以科创赋能地区高质量发展。一是擦亮创新平台名片。充分发挥无锡国际生命科学园创新要素集聚优势，在维护好中国科协海智工作基地等现有品牌的基础上，做好2025年度江苏省现代服务业集聚区的创建工作。积极筹备“智汇滨湖”创新创业大赛等活动，拓宽与海内外医药健康领域科技团体和行业精英的联系渠道。加快推进江苏省药品监督管理局审评核查滨湖工作站建设，为生命健康产业发展赋能增效。二是做优创新主体服务。加大太湖湾科创带政策及重点企业“一事一议”政策倾斜，强化对佳龙股份、睿龙新材料、拈文旅等拟上市企业的扶持。完善企业全生命周期服务体系，做好市三类企业、科技型中小企业、高新技术企业申报的跟踪服务，力争度假区高企申报完成率居全区前列。协同滨湖国投加强项目投后管理，推进华放医疗、永展贝康、蓝软智能等项目业绩处置工作，不断完善基金保障。鼓励健适等创新型企业加大研发投入力度，促进“政产学研”融合和创新成果本地转化。三是强化创新人才引育。强化“双招双引”工作，加强对聚树生物、脉得智能等潜质企业的推荐指导，加大2025年度国家级重大人才工程、省“双创人才”、市“太湖人才”、区“滨湖之光”等人才项目申报力度，不断提高创新高层次人才引育质效。加快推进“明寓”人才公寓职工休闲活动中心提升改造工程，为人才提供“拎包入住”的条件，加快推动园区产城高质量融合发展，为人才搭建安心创业的舞台。

（二）坚定不移强产业，进一步提高经济支撑力。围绕“543+X”产业，不断壮大优势产业、培育未来产业，努力构建现代化产业体系。一是做强优势产业。持续巩固生命健康“重要一园”，加快推进高性能医疗装备产业园、健适医疗无锡生产基地二期、聚禾源启合成生物智能装备等重大项目，争取早日达产见效。推动辉瑞技改项目尽快在马山投产。围绕灵山、拈花湾、阖闾城遗址博物馆等核心景区，做好高端酒店、特色民宿、品牌餐饮等旅游要素的整合，进一步做优现代化文旅服务。加快推进南湾艺数村项目，不断提升小南湾乡创园农文旅融合发展成效。全面跟踪服务中国移动、广源捷泰等一批在建项目，加快推进四方友信、导流式汽封智能核心装备制造等项目。二是做大未来产业。持续健全因地制宜发展新质生产力体制机制，统筹谋划高端医疗器械、合成生物、低空经济以及人工智能等未来产业发展。竞速数字影像设备、临床检验设备、先进治疗装备、植介入器械及材料、健康监测设备5大高性能医疗器械赛道，努力挖掘生命健康新潜力、新势能。深入推进小南湾航空营地、超翼科技eVTOL总部和生产基地等项目，打造多维立体的低空经济生态。依托中国移动等算力中心项目赋能制造业“智改数转”，推动数字经济与实体经济“双轮驱动”。三是做深项目储备。对照区下达的外向型经济任务目标和招商引企任务目标，仔细摸排梳理、细化分解，力争保存量、扩增量，全力以赴完成年度目标任务。持续深化全员招商模式，依托论坛合作方、投资机构、平台型公司等渠道，深挖项目信息源，围绕创新程度高、市场需求大、发展潜力好的项目，有计划地赴海内外进行“地毯式”招商，不断提升产业链招商、以商招商、驻点招商等工作成效，为产业发展提供深厚的项目“蓄水池”。

（三）坚定不移兴城市，进一步呈现城乡新魅力。深入践行“两山”理论，落实健全推进新型城镇化体制机制要求，持续提升度假区全域“颜值”。一是深化污染防治攻坚。深入开展“蓝天、碧水、净土”保卫战，聚焦大气污染防控薄弱环节，精准制定污染管控方案，切实推动空气质量持续改善。做好蓝藻打捞工作，加快推进马山片区污水管网提升改造、“一厂一策”专项整治提升等工程，推动水质不断好转。严格按照“三线一单”管控要求，做好度假区各类建设项目环评审批，严禁高投入、高消耗、高污染、低效益项目入驻，为区域高质量发展提供最佳的生态环境支持。二是促进城市有机更新。根据工程建设需要，适时启动渔花北路、啤酒厂北侧等地块，为明年征收工作打下坚实基础。不断提升睦邻中心、华东师范大学附属无锡滨湖学校、新六院对辖区优质商业、教育、医疗的支撑力，加快建设振兴街改造、海吉亚医院等城市功能项目，进一步提升城市中心能级。统筹谋划2025年城市精细化管理工作，优化调整马山数字化“停车地图”，完善城管、安监、消防三支队伍的协同工作机制，力争在明年最干净街道考核中继续位列全市前茅。三是推进乡村全面振兴。不断巩固“三清三治”农村人居环境整治成果，持续改善乡村环境风貌。加快推进庙西亲子农庄、六合颐养等农文旅项目建设，发挥冠嶂古道、龙山步道等对景区社区的联通作用，打造“串珠成链”的农文旅融合品牌。按照“按需编制、有序推进、务实规划”的要求，用“绣花功夫”做好美丽农居工作，加快推进阖闾社区短沟村现代“美丽农居”重点村建设，全力打造美丽农居马山样板。

（四）坚定不移惠民生，进一步提高幸福感知力。坚持为人民服务的根本宗旨，努力办好民生实事，不断提高人民群众的幸福感、获得感和安全感。一是解决民之所忧。着力新建标准化“家门口”就业服务站，依托“马筑英巢·山纳匠才”、“红邻”商圈党建微阵地等平台，为就业困难群体搭建就业渠道。探索建立以家庭为核心、社区为依托、信息化平台为支撑的居家养老新模式，力争2025年完成一家4A级居家养老服务机构的评定。围绕低保、残疾人、困境儿童等特殊群体，进一步加大基础社会救助和保障力度，提高精准救助成效。二是满足民之所盼。推动大桥实验学校课程建设联盟校合作向纵深发展，真正将马山教育做出成绩、创出品牌。高质量办好无锡女子半程马拉松赛、乐跑马山天使跑等大型赛事，丰富群众文体供给。深化“读懂马山”全民阅读品牌建设，串联睦邻中心、钟书房等宣传阵地，开展好“字里行间·馨阅马山”等文化活动，做好许叔微故居文物保护及展陈工作，更好满足人民精神文化需求。三是守护民之所安。完善矛盾纠纷早发现早处置机制和多元化解体系，做到发现在早、处置在小、化解在基层，确保辖区涉稳人员的信息研判预警处置率达100%。持续提升网格化服务管理水平和群众满意度，力争网格化工作在全区名列前茅。统筹推进安全生产“两张清单”工作，形成各领域安全、消防检查清单以及日常巡查指导手册，加强重点领域安全隐患防范化解，进一步提升度假区安全发展水平。

（五）坚定不移转作风，进一步提高队伍战斗力。坚持党建引领、实干笃行、奋楫争先，以忠诚干净担当的实际行动打造人民满意的政府。一是提升基层组织效能。持续加强度假区优秀年轻干部队伍建设，完善年轻干部制度化系统化培养机制，着力举办新一届青年干部培训班，提升年轻干部“七种能力”，锻造一批“一专多能”的复合型年轻干部队伍。深化基层党建提质增效体系建设，丰富“红帆工程”党建品牌内涵，写好“产业链党建”“小区党建”等文章，探索构建以睦邻中心为主体的新时代商圈经济党建工作体系。二是深化体制机制改革。持续深化度假区国有企业“1+4+N”体系改革，通过马山投控集团内部整合重组和职能重构，建立完善“分层运作、分业经营、分类管理”的运作架构，不断提高四大业务板块市场化运作的核心竞争力，推动规模实力不断壮大、运行质量持续提升。加快推进灵山系“三重一大”议事规则制度的制定。继续健全完善国资监管体系，形成国有企业监督管理事项清单，促进国有资产保值增值。三是营造清正政治生态。全面做优“马小清2.0”品牌，不断扩大廉政品牌宣传的覆盖面和影响力。认真研究新时期加强国企党风廉政建设的措施办法，推动形成国有企业党风廉政建设与业务工作相匹配、相融合的局面。紧盯民生实事、资产管理、工程管理等重点领域开展专项监督，排查梳理各类潜在廉政风险点，营造度假区风清气正的政治生态。

下阶段，度假区将紧紧围绕“灵山湾生态城”建设目标，不忘初心、赓续前进，攻坚突破、乘势而上，在高质量发展上争当主力、争作引擎，全力以赴推动度假区经济社会各项事业迈出新步伐、跨上新台阶，为建设“靓丽太湖湾、活力科创带”作出新的更大贡献！