2024年11月重点工作推进情况和12月主要工作安排

| 11月 重点工作 推进 情况 11月 重点工作 推进 情况 | 1.深入开展低空经济发展相关工作。 推进情况：会同度假区、产业集团赴天津市一飞智控（天津）科技有限公司开展智控工业级集群无人机研发及南方量产基地项目的调研工作，洽商项目落地具体事项。赴国家智能交通综合测试基地调研无锡（滨湖）民用无人机试飞运行基地事宜。赴苏州市参加长三角低空产业协同创新发展专题活动。 2.推进山水东路改造提升和X309沪宜路（叶家桥-常州界）改建工程。 推进情况：根据第四次山水东路科创谷推进工作会议纪要，通过办文单的形式调整投资和工作量，同步更新政府投资储备库，正进行山水东路改造提升工程项目建议书编制工作。完成X309沪宜路（叶家桥-常州界）改建工程施工、监理的招投标工作。围绕质安监手续、施工许可办理、绿化迁移等工作，与建设单位开展了工作对接和指导。 3.积极做好农村公路工作，推进陆马公路纳入省道网工作 推进情况：11月对接相关板块对农村公路工作进行专题调研汇报，到三个涉农板块进行工作对接，及时完成农村公路以奖代补资料收集；完成陆马公路日常养护项目招标工作，开展陆马养护工作，推进陆马公路纳入341省道网相关工作。 4.扎实开展重点行业领域安全生产治本攻坚三年行动。 推进情况：局领导带队现场检查安全环保工作4次，组织召开安全生产和污染防治重点工作推进会，要求严格落实秋冬季行业安全保障，总结梳理安全生产治本攻坚三年行动以及2024年重点工作完成情况，同步统筹部署国务院考核巡查工作重点，做好现场点位迎检准备。 5.统筹推进全区交通路桥政府投资项目。 推进情况：围绕超长期特别国债发行，结合项目储备库，各板块道桥建设三年计划，全区断头路、瓶颈路等道桥项目，梳理谋划未来三年全区路桥更新建设项目。 6.做好水运无锡相关工作。 推进情况：持续做好优化支线航道定级相关工作，及时报送相关统计数据；协调第三方继续做好滨湖区游船游艇停靠点建设发展研究，已形成初步成果，计划12月初完成专家论证。加强港口污染防治工作监督检查，查找问题，指导港口码头进行整改。11月共处置粉尘在线监测平台预警94次；港口岸电共计使用340次，接电时长2099.78小时，用电量1281.84千瓦时；共接收船舶生活垃圾260单0.5692吨，生活污水254单19.8361立方米，含油污水22单2.401立方米。辖区90%以上普通货物码头港口经营许可信息均已入网，向未及时办理港口经营许可证延续单位发送停业通知，并加强监督检查。 7.推进机动车维修行业钣喷集约化发展工作。 推进情况：会同集中钣喷中心项目攻坚支部对中升(无锡)汽车维修服务有限公司（钣喷中心）上门指导1次，根据GBT16739-2023《汽车维修业经营业务条件》新国标对企业制作机动车维修经营备案材料进行合规化指导，指出了企业需要增补和完善的方面。对企业在安全生产、污染防治、车辆维修质量管控、经营服务规范等方面提供了政策指导，目前已具备钣喷作业条件。 8.稳步推进重型载货车辆智能监控设备安装应用。 推进情况：前期900辆已安装车辆补贴资金已发放完毕，正在整理第二批发放清单；2024年主防安装任务为968辆，截至目前完成主防安装数769辆。 9.持续开展治超工作。 推进情况：11月共计出动执法人员404人次，检查车辆117辆，交警处罚超限超载车辆93辆，卸驳载超限超载货物1323.9吨。 10.推进全区电动自行车安全隐患整治行动相关工作。 推进情况：加强行业检查，11月份共检查13次，出动37人次。建成快递文化街区中集中充电区，设立全市钠离子换电站首站示范基地，统一换电，规范管理。 11.继续做好“公交都市”创建工作。 推进情况：积极对接市公交公司、胡埭镇做好胡埭区域公交线路优化服务工作，继续推进无障碍站台建设，完成“风雨连廊”的排查上报。 12.持续推进“双联双提”相关工作。 推进情况：继续协调各街道板块开展外向型货运需求基础信息调研；做好绿色货运推广工作，新增新能源重卡10辆。已完成由无锡鑫三好新能源发展有限公司创建的新能源重卡行业标准的初稿审核。 |
| --- | --- |
| 11月 存在问题 | 无 |
| 12月 主要 工作 安排 | 1.深入开展低空经济发展工作，加强企业招引力度，做好低空经济产业规划工作； 2.完成山水东路改造提升工程立项工作和X309沪宜路（叶家桥-常州界）施工许可办理，推进项目开工建设； 3.持续开展重点行业领域安全生产治本攻坚三年行动； 4.抓好“黑榜”企业等违法问题突出企业的督办整改工作；开展大气污染过程应对工作和安全生产、污染防治信息报送，做好汽修、码头等重点领域污染防治工作； 5.做好农村公路管养工作，完成陆马公路日常养护招投标工作；做好农村公路安防工程“回头看”工作；推进滨湖区“公路医生进乡村”安全专项行动； 6.推进重型载货车辆智能监控设备安装应用； 7.组织开展全区快递旺季跨部门联合检查，推进“九小”场所消防安全提升相关工；做好全区电动自行车安全隐患整治行动相关工作；推进快递友好街区系统长效管理； 8.继续做好治超工作； 9.落实好双联双提和公交都市创建任务； 10.常态化开展码头安全生产监督检查，提升码头污染防治水平；做好直线航道布局优化相关工作。 |