滨湖区住房和城乡建设局2025年民生实事项目工作进展

2025年，由我局牵头的区级民生实事工程共2项，完成约41万平方米的老旧小区提标整治改造，推动既有住宅加装电梯不少于80台。

一、老旧小区提标整治改造情况，紧抓城市更新，宜居品质显著提升，2025年滨湖区计划对荣巷街道、河埒街道、蠡湖街道、雪浪街道、马山街道道辖区范围内约41万平方米宜居住区(老旧住宅区)提标整治改造，涉及12个小区，居民约5152户。目前荣巷街道4个小区已竣工，河埒、蠡湖、马山、雪浪正在有序推进中，后期将持续跟踪老旧小区改造工程进度，优化施工计划，确保在年底前如期完成改造任务。

二、既有住宅加装电梯情况，紧抓电梯加装，住宅功能不断完善，截至目前，完成加装电梯23台，61台正在施工中，总体进展符合预期。后续将重点督促进展缓慢的部分板块加快进度，协调解决施工中的堵点问题，确保全区加装电梯总量任务的完成。