区住房城乡建设局2025年度生态环境保护

履职情况报告、

区住房城乡建设局

（2025年12月22日）

2025年，区住房城乡建设局全面落实区委、区政府关于生态环境保护工作的各项决策部署，对照《滨湖区生态环境保护责任清单》赋予我局的职责，积极践行绿色发展理念，严格落实生态环境保护责任，扎实推进各项生态环境保护重点工作。现将2025年度职责履行及具体事项落实情况报告如下：

一、主要工作及成效

（一）深化污水处理提质增效
1．雨污一体管理试点深化。牵头推动厂网一体化管理改革，积极配合筹建区属水务公司，细化管网养护考核方案。牵头编制的《无锡市滨湖区排水（污水、雨水）专项规划》，着力完善城镇污水处理运行和监管机制，为强化对城镇生活污水处理设施运行的指导和监管考核奠定基础。
2．排水管网系统逐步完善。围绕重点河道及国省考断面周边区域，持续推进建成区提质增效“回头看”与非建成区扩面建设，着力强化沿河地块控源截污。完善排水达标区建设工作，累计推动34个建成区提质增效达标区“回头看”和19个达标区扩面建设，公共雨污水埋地管道实现常态化运维。2025年新一轮治太工程中，共涉及生活污水治理项目10个，年度投资额约1.1亿元，7个项目完工，3个跨年项目正按时序推进。

3．排水许可监管全域加强。持续优化源头管控，动态更新排水户信息底册,已完成全区排水户摸底调查，累计换发排水许可证1060张。严格落实授权地区排水许可证核发和监管要求，在完成马山、胡埭地区105张排水许可证换发工作的基础上，于10月顺利承接城区5个街道发证事项，实现区域全覆盖，目前已累计完成城区11张排水许可证的换发工作。同步深化排水信息化平台应用，实现设施全周期电子化、动态化管理。

4．污水处理效能重点提升。开展区属污水处理厂污水收集处理能力专项排查与系统分析，编制并推动落实“一厂一策”治理方案。启动胡埭污水处理厂扩建工程，提升胡埭片区污水处理能力顺应区域发展需求。加强污泥生产处置的全链条监管，积极推动污泥安全处置与资源化利用。
（二）推进建筑领域减污降碳

1．绿色节能建筑稳步发展。强化标准引领，新建建筑100%执行绿色建筑标准，推动城镇居住建筑逐步执行75%节能标准，单体2万平方米以上公共建筑全面执行三星级标准，鼓励打造三星级绿色建筑、超低能耗建筑、零能耗建筑。2025年已建成新建节能建筑面积134.58万平方米，城镇绿色建筑占新建建筑比例100%。位于山水东路科创谷的项目入选全国绿色低碳“四好”案例集；无锡凤鸣江南高品质住宅项目、无锡高端精密电子研发设计及产业化“工业上楼”项目、健适医疗微电网综合节能项目入选2025年省级城乡建设发展专项资金（绿色建筑）储备库。同时加强建设工程抗震设防要求管理，强化施工过程监管，紧盯关键环节，确保按图施工，满足抗震设防要求。
2．建筑扬尘治理全面强化。严格落实建筑工地施工扬尘污染防治职责，动态建立土方工程项目清单底册，网格员常态化开展施工现场日常巡查、智慧工地屏前检查，用好文明施工“每周一拍”微信小程序，对位于重点区域或处于易扬尘施工阶段的项目，采取高频次、网格化跟踪措施。与滨湖生态环境局保持联动，根据重污染天气应急响应通知，落实建筑施工等控尘和停工等措施。形成年度建筑工地减排清单和推荐申报豁免工地清单，并建立对年度推荐豁免工地清单的动态调整和适时清退机制。督促建筑工地做好易扬尘车辆冲洗防尘工作，推动“全电工地”建设，针对我区今年4个“全电工地”培育项目，做好技术帮扶、创优引领，指导项目部增设新能源机械设备。12月初，联合滨湖生态环境局开展验收工作，我区4个培育项目均通过2025年度滨湖区“全电工地”验收工作，评价结果均为优。

（三）提升城乡人居环境品质

1．美丽农居建设稳步实施。我区今年新开工3个规划发展村现代“美丽农居”重点推进村建设，目前均处于前期手续办理阶段，正积极谋划重点推进村建设计划，明确关键节点时序安排。同时持续推进许舍社区尧歌里、茶场中湾、阖闾社区短沟3个重点推进村建设。目前尧歌里一期10户已完成竣工验收，中湾3户已完成主体封顶，短沟正处于施工阶段。

2．特色田园乡村成效显著。今年，马山街道古竹社区上巷头、下巷头、竹溪苑正式获评省级特色田园建设示范村庄，同时进一步加强与省城乡院等设计单位的沟通对接，对接启动新一轮省级特色田园建设示范村庄申报工作，对现场及台账资料进行梳理完善。

3．海绵城市建设统筹推进。全年共实施海绵城市建设项目25个（含跨年度），其中已完工项目6个，已开工建设项目14个，年内预计累计64%的现状建成区面积达到海绵城市建设要求。在项目管理方面，严格执行《无锡市滨湖区海绵城市建设项目审查流程及审查要点（试行）》和专项验收实施细则，全年共完成海绵城市专篇审查18篇，完成蠡湖景区碧波园改建项目、金杜长三角知识产权中心项目、XDG-2022-31号地块开发建设项目（云山院）等14个项目的海绵专项验收。全区雨水蓄滞、渗透与净化能力得到系统提升，城市水生态韧性进一步增强。
二、下阶段计划

（一）聚焦管网治理，提升污水处置效能。深化“一厂一策”实施，强化各项工程的节点管控，密切关注污水厂进水浓度和管网运行效能，以精准投入提升环境效益。优化排水许可监管，依托排水户分级数据库实现从全面摸排向精准施策转变，提升源头管控效能。聚焦重点区域深化控源截污与长效管理，提升全区排水效能和环境安全水平。
（二）聚焦绿色转型，推动减污降碳协同。深入推进建筑节能与绿色建造，严格执行绿色建筑与节能标准，加快既有建筑节能改造，大力推广可再生能源建筑应用，积极打造低碳示范项目，推动建筑领域绿色低碳转型。持续深化建筑施工扬尘综合治理，依据《大气污染防治法》严格执法，依托信用考评实行“两场联动”，对不达标项目停工整改、联动追责。在“智慧工地”建设全覆盖基础上，丰富防扬尘智慧设施配备，实现“人防”“技防”融合，同时积极推广新型防扬尘措施，提升扬尘防治精准化、智能化水平。
（三）聚焦城乡融合，改善人居环境品质。系统推进海绵城市建设，常态化抓好各类海绵项目，提升建设质量；依据《无锡市海绵城市建设管理条例》，完善运维机制，明确权责，确保设施长效稳定运行。扎实推进村镇建设，加快推进“美丽农居”重点村建设。常态化抓好农村房屋安全隐患排查整治工作，积极引导通过进城入镇、加固改造、原址翻建、选址新建等方式，有序推进老旧农房条件改造改善。
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