



关于公布2026年一季度滨湖区建筑市场   “双随机、一公开”暨建设工程招投标领域   营商环境专项检查情况的通知

各镇、开发区、街道建设条线，各有关单位建设条线：
为进一步规范我区房屋建筑和市政基础设施项目建筑市场行为，优化营商环境，2026年5月11日区住建局按照《关于开展2026年度滨湖区建筑市场“双随机、一公开”暨建设工程招投标领域营商环境专项检查工作的通知》（锡滨住建〔2026〕6号）的要求，随机抽取检查人员对全区建筑市场暨建设工程招标投标领域营商环境进行检查。现将检查情况通报如下：
　　一、基本情况
　　（一） 检查项目
依法必须招标项目的招投标各方行为检查，由检查人员从“无锡市建设工程电子招投标监督管理平台”中随机抽取。抽查项目为滨湖区2026年1月1日至2026年3月31日在无锡市公共资源交易中心招标标段的25%被查对象。
[bookmark: _GoBack]其他建筑市场行为检查，由检查人员从“无锡市建设工程质量安全监督一体化管理系统”中随机抽取, 检查比例为25%。
（二） 检查内容
检查人员按照相关法律法规，对抽查项目进行了严格检查，主要检查内容包括：
依法必须招标项目的招投标各方行为主体从业情况；
建筑市场各方行为主体发（承）包情况；
项目现场主要管理人员到岗履职情况。重点抽查监理单位、施工单位关键岗位人员的到岗履职情况、依法必须招标项目的中标人投标承诺的项目管理机构人员到岗履职情况；
房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资支付与相关制度落实情况。
重点关注中标候选人（评标结果）公示信息环节，对公示信息中有投标人不良行为（递交无竞争力文件等行为）或违法行为（串通投标、提供与事实不符的承诺材料等行为）。
　　二、存在问题
　　（一）依法必须招标项目的招投标各方行为检查
从检查的总体情况来看，各招标人、招标代理机构基本能够贯彻落实招标投标相关政策法规精神，但是部分被检项目招标人、招标代理机构的市场行为还存在诸多问题：
1、 实际代理工作结束时间晚于委托代理协议内代理结束时间；
2、 评标专家抽取表未签字；
3、 招标文件合同条款支付担保形式未明确。
（二）其他建筑市场行为检查
主要检查工程前期的基础性资料，包括：合同备案及施工许可手续、管理人员备案资料、保证金资料、工程款支付担保、清偿欠薪协议及专用账户资料，大部分项目基本齐全，但也存在个别项目缺项漏项的问题，存在的问题如下：
1、监理单位、建设单位按月核查保障农民工工资支付记录未见；
2、3月农民工工资台账未见；
3、农民工劳动合同约定的工资与实际发放工资金额不符。
三、处理意见
对此次检查存在问题的7家招标代理机构进行通报（具体问题明细详见附件1）。
对于其他建筑市场检查过程中发现的问题，我局责令参建各单位立行立改。对相关问题督促相关单位提升建筑市场行为管理水平。
　　四、下一步工作要求
（一）全面开展自查自纠，筑牢合规经营底线。全区建筑市场各方主体要以本次检查问题为警示，举一反三、对标自查，深入剖析问题根源，系统梳理经营管理、项目实施中的薄弱环节，逐项落实整改举措，建立长效管控机制，坚决杜绝同类问题反复发生。
（二）深化政策法规学习，规范行业执业行为。各招标人、招标代理机构需常态化开展招投标领域法律法规、行业规范及业务知识学习，严守行业职业道德准则，依规依规、公平公正开展招投标各项业务，自觉维护建筑市场良好秩序，共同营造风清气正的招投标行业环境。
（三）压实招标人主体责任，规范招投标全流程管理。各招标人要严格落实《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标人主体责任清单》各项规定，切实扛起招投标活动首要责任。扎实做好评招投标各环节的全过程管控，严格执行招标人招投标活动负责制，实现招投标全流程规范化、制度化管理。
（四）强化常态化监管赋能，助推行业高质量发展。我局将紧扣优化营商环境工作部署，持续强化建筑市场事中事后全链条监管，健全常态化监管、常态化整治工作机制，严厉整治各类市场违规行为，持续构建公平竞争、公正有序的建筑市场营商环境，全力推动全区建筑业高质量、规范化可持续发展。

附件：1.2026年一季度滨湖区建设工程招标投标“双随机”检查问题汇总表
2.2026年一季度滨湖区建设工程其他建筑市场行为检查情况汇报表　　                 
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